اسناد مناقصه عمومی :

عبارت است شناسايي پیمانکار معتبر و واجد الشرايط و با سابقه كاري مفيد و مرتبط براي عقد قرارداد عمليات مربوط ساخت ساختمان حراست داخل کارخانه سیمان شرق می باشد.

| 03 | ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ : |
| --- | --- |
| 17/08/1404 | ﺗﺎﺭﻳﺦ : |

#### ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ رضوی: مشهد- جاده کلات سه راهی سیمان-بعد از روستای فاز-مجتمع صنعتی سیمان شرق

- موضوع مناقصه:

  - موضوع مناقصه عبارت است شناسايي پیمانکار معتبر و واجد الشرايط و با سابقه كاري مفيد و مرتبط براي عقد قرارداد جهت انجام عمليات‌های ذیل :

اجرای عملیات احداث ساختمان دوطبقه واحد حراست به زیربنای تقریبی 420 مترمربع با اسکلت بتنی شامل کلیه عملیات عمرانی، تاسیسات مکانیکی، برقی، سیستم اطفای حریق، نازک‌کاری تا مرحله تحویل نهایی، داخل کارخانه سیمان شرق  طبق نقشه‌های پیوست می‌باشد.

مناقصه شامل اجرای عملیات خاک‌برداری‌و‌تسطیح دستی زیر فونداسیون،اجرای‌مگر، اجرای‌کامل‌سازه فونداسیون و‌چاله‌آسانسور، ستون، تیر‌و‌سقف‌به روش اسکلت بتنی، اجرای سرویس پله‌فلزی، اجرای تونل آسانسور با شاسی‌ بدون نصب کابین آسانسور، وال‌پست گذاری و دیوار چینی، گچ‌کاری، سرامیک و کاشیکاری، سنگ‌کاری داخلی و سنگ پله، عایق‌کاری، نصب چینی‌های بهداشتی، سیم‌کشی برق و نصب متعلقات به همراه سیستم سرمایش، اجرای سیستم ارتینگ، لوله کشی آب و فاضلاب و سیستم گرمایش، اجرای کامل سیستم اطفای حریق، اجرای کامل سیستم گازرسانی، اجرای کامل کناف سقفی، اجرای کامل سیستم آشپزخانه با کابینت، نصبیات درب و پنجره، اجرای سپتیک جمع‌آوری فاضلاب، اجرای محوطه‌سازی پیرامونی، اجرای نمای سنگ به همراه سازه فلزی زیر کار، اجرای سنگ بدنه فضاهای داخلی به ارتفاع 1 متر، طبق نقشه‌های پیوست می‌باشد.

2-1) جزئیات سپتیک جمع آوری فاضلاب به ابعاد 2*3 در عمق 3 متر با سقف دال به روش اسکلت بتنی به همراه عایق‌کاری طبق دستورالعمل دستگاه نظارت می باشد

3_1) مناقصه گزار ميتواند مدت و مقدار خدمات موضوع مناقصه را تا ميزان 25 درصد افزايش يا كاهش دهد.

2. ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ:

#### شركت فراورده های سيمان شرق واقع در استان ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ رضوی، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ مشهد- کیلومتر 5/3 جاده سنتو – بازرگانی- کد پستی 9187193833 تلفن36514590-051 آدرس اينترنتي www.scpco.ir

3. ﻣﺤﻞ انجام ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :

#### ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ رضوی: ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ مشهد- جاده کلات-بعد از روستای فارمد-مجتمع صنعتی كارخانجات سیمان شرق

4. ﻣﺪﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ موضوع مناقصه :

ﻣﺪﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از مورخه 15/10/1404 لغایت .15/04/1405به مدت شش ماه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

5. ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﻴﻦ شرکت در مناقصه:

1-5) داشتن شخصیت حقیقی یا حقوقی و ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ فنی ﻭﺍﺟﺮﺍﺋﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ، ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻣﻔﻴﺪ ﻭ ﻣﻜﻔﻲ ﺩﺭﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ الزامی می‌باشد 2-5) ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ بعنوان امتیاز مثبت در ارزیابی کیفی مناقصه گر محسوب می گردد و ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ مدارک ﻣﻌﺘﺒﺮ خواسته شده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

6. ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ:

ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ وقت ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺭﻭﺯ 17/08/1404  ﻟﻐﺎﻳﺖ  27/08/1404 به مدت 10 روز تقویمی در روزنامه خراسان و سایت اینترنتی شرکت فراورده‌های سیمان شرق www.scpco.ir قسمت مزایده و مناقصه قابل برداشت می باشد.

ﺗﻮﺿﻴﺢ1 : ﺟﻬﺖ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ، ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ‌گر ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ، ﻛﺘﺒﺎً ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ36514590  -051  داخلی 153 ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در غیر اینصورت ادعای عدم اطلاع از تغییرات احتمالی ، مسموع نخواهد بود.

7. ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ گر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ:

ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ روز سه شنبه  مورخه 27/08/1404 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. به پیشنهادهای واصله پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8.ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ:

پیشنهاد دهندگان باید اسناد، مدارک و اسناد توان فنی و اجرایی  خود را در دو پاکت «الف» و «ب» قرار داده و لاک و مهر نموده و روی آن نام مناقصه مربوطه را نوشته و تا ساعت 15 روز 27/08/1404 به واحد بازرگانی شرکت فرآورده‌‌های سیمان شرق واقع درکیلومتر 5/3 جاده سنتو (بزرگراه پیامبر اعظم ، روبروی پیامبر اعظم 67) تحویل و رسید اخذ نمایند و فرم پیشنهاد قیمت ( ج ) را به صورت فایل با فرمتPDF  به آدرس ایمیل ( cso.sharghsement@iran.ir ) در همان بازه زمانی ارسال نمایید. ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺠﺎﺯ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ‌ﮔﺮ ﺑﺮﺳﺪ(جهت کنترل صحت امضا بایستی گواهی امضا محضری مناقصه گر تهیه و در پاکت الف ارسال گردد) ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 12 ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺩ.

توضیح 2: ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ، ﺿﺮﻭﺭﻳﺴﺖ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ، ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ فرآورده‌های سيمان شرق ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ 36514590  -051داخلی 153 ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖﺍﺭﺳﺎﻝ و تحویل ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑه معنی ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

9.ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻱ مناقصه :

حداکثر 10روزکاری پس از پایان تاریخ مهلت تحویل اسناد ، در اولین روز جلسه کمیسیون معاملات شرکت فرآورده های سیمان شرق ، ابتدا پاكت الف بازگشایی شده و در صورت تاييد ، نسبت به بازگشایی پاكت ب اقدام خواهد شد و جهت ارزیابی فنی تحویل دستگاه نظارت مربوطه میگردد .

10.ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:

ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎﻱ ﺍﻟﻒ و ﺏ ﻭ ﺝ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﻻﻙ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

1_10) پاکت الف ( سپرده ضمانت شرکت در مناقصه )شامل:

سپرده ضمانت شرکت درمناقصه،  مبلغ  2،000،000،000 ریال می‌باشد که می تواند به روش‌های ذیل ارائه شود : به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و بدون قيد و شرط با قید قابلیت ضبط، برداشت، مشروط نبودن و برگشت ناپذیر با مدت اعتبار سه ماه و قابل تمدید به دفعات بنا به درخواست مناقصه گزار(شناسه ملی 10100233725 و شماره ثبت 45928 تاریخ ثبت 28/05/1391) و یا فیش واریزی نقدی به مبلغ 2،000،000،000 ریال به حساب شماره 0202022424003 نزد بانک صادرات شعبه چهارراه گلستان مشهد با شماره شبا IR09 0190 0000 0020 2022 4240 03  به نام شرکت سیمان شرق و یا چک صیادی (با اسناد تایید کننده امضاهای مجاز) به مبلغ مذکور ثبت شده به شناسه ملی شرکت که به نام شخص یا شرکتی باشد که به عنوان شرکت کننده در مناقصه اعلام آمادگی نموده است و بایستی در داخل پاکت (الف) گذاشته شده و پاکت مذکور را بصورت مهرولاک شده ، تحویل نمایند.

#### توضیح3 : سپرده تضمین شرکت در مناقصه به صورت گذاشتن چک غیر صیادی یا وجه نقد در داخل پاکت به هیچ وجه قابل قبول نمی‌باشد.

#### 2_10) ﭘﺎﻛﺖ ب ( ارزیابی ) ﺷﺎﻣﻞ:

1_2_10) ارائه رونوشت اساسنامه و اظهارنامه و آخرین آگهي روزنامه رسمي كشور به همراه آگهي تأسيس شركت مناقصه گر برای شخص حقوقی و ارائه رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک هویتی بهمراه ارائه جواز کسب معتبر برای اشخاص حقیقی .

2-2-10) آگهي آخرين تغييرات در مورد دارندگان امضاء مجاز پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي و تعهد آور.

3- 2- 10) ارائه مشخصات دارندگان امضاء تعهدآور بهمراه گواهي محضري نمونه امضاء. (مهم و الزامي مي باشد).

4- 2 -10) تأييديه اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري مبني بر موجوديت و عدم انحلال شركت پيشنهاد دهنده.

5- 2- 10) مهر و امضاء تعهدنامه اشاره شده در پيوست شرايط اين مناقصه توسط صاحبان امضاء مجاز.

6- 2- 10) پیش نویس قرارداد بدون ذکر مبلغ و امضا و تایید شده توسط صاحبین امضای مجاز در قرارداد .

7- 2- 10) تکميل نمودن و ارائه فرم مشخصات اعضاء هيات مديره مناقصه گر و تصوير شناسنامه و كارت ملي مدير عامل شركت و صاحبان امضاء مجاز.

8- 2- 10)تكميل نمودن فرم خود اظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده بكار.

9- 2- 10) تصوير گواهی كد اقتصادي فعال و شناسه ملي مناقصه گر.

10-2-10) ارائه صلاحيت معتبر از مراجع ذيصلاح در رشته مرتبط با موضوع مناقصه که در ارزیابی کیفی مناقصه‌گر امتیاز مثبت محسوب می‌گردد.

11-2-10) ارائه گواهي تاييد صلاحيت ايمني امور پيمانكاري از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

10-2-12) ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده و آخرین صفحه میانگین گردش حساب بانكي در دو سال گذشته كه به تائيد بانك مربوطه رسيده باشد.

10-2-13) ارائه سوابق كاري مرتبط با موضوع مناقصه در ۵ سال گذشته یا بیشتر (ارائه تصوير صفحات مربوط به مشخصات طرفين قرارداد ، تاريخ قرارداد مدت و مبلغ انجام كار بصورت خوانا و واضح الزامي مي باشد) .

10-2-14) ارائه اسناد و مدارك مالكيت تجهيزات و امکانات مورد نياز جهت انجام موضوع مناقصه ، مطابق با اسناد مناقصه.

10-2-15) كليه صفحات اسناد مناقصه و متن پيش نويس قرارداد، به مهر شركت ممهور و به امضاء صاحبان امضاء تعهدآور شركت رسيده باشد.

10-2-16) هرنوع مكاتبه و اسناد و مداركي كه درصورت تغيير، اصلاح يا تجديد نظردر اسناد و مشخصات مناقصه از جانب دستگاه مناقصه‌گزار ابلاغ شود.

17-2-10) فرم‌های ارزیابی به همراه مستندات درخواستی .

18-2-10) درصورتیکه مناقصه گر نماینده شرکت فروشنده خارج از ایران می باشد باید نمونه مشارکت نامه یا قرارداد کنسرسیوم ضمیمه اسناد شود.

10-2-19) ارائه گواهی ثبت نام برای اخذ مجوز سمتا (سامانه راهبری، مدیریت و توانمندسازی شبکه همکاران) ضروری است.

توضيح4 : مناقصه‌گر ضمن مطالعه دقيق شرايط مناقصه، بايدمستندات و مدارك خواسته شده را به ترتيب توضیح داده شده فوق تنظيم و مرتب و ارائه نمايد.

توضیح5 :کلیه اسناد و مدارک مذکور در داخل پاکت‌ها باید به امضاهای اصلی مجاز و تعهدآور و مهر شرکت مناقصه گر رسیده باشد.تمام اسناد و مدارک باید به نام شرکت مناقصه گر بوده و استفاده از اسناد سایر شرکتها ممنوع است.

10-3) پاکت ج ( پیشنهاد قیمت ) شامل :

ﺑﺮﮒ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ریز ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻬﺎ جدول مندرج در ﻓﺮﻡ پیشنهاد قیمت مناقصه که در چارچوب اسناد مناقصه ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻭ اصل ﺍﻣﻀﺎء ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﻣﻀﺎء مناقصه گر رسیده است .

توضيح 6 :لازم به ذكر است جهت جلوگيري از فاش شدن قيمت از درج مبلغ پيشنهادي در متن پیش نویس قرارداد جداً خودداري گردد و فقط در برگ پیشنهاد قیمت ذکر شود .

#### توضیح 7: ﺩﺭ ﺭﻭﻱ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ دو ﭘﺎﻛﺖ اسناد مناقصه ﻛﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﻻﻙ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ با ذکر شماره مناقصه و ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻲ مناقصه گر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﻨﺎﺩ را ﺑﻪ واحد بازرگانی شرکت فرآورده های سیمان شرق ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺃﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺩرﺩﺍﺧﻞ ﭘﺎﻛﺖ ﺍﻟﻒ، ﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻭ فرم پیشنهاد قیمت (ج) را به صورت فایل با فرمتPDF  به آدرس ایمیل ( cso.sharghsement@iran.ir ) ارسال نمایید و تصویر تایید ارسال ایمیل به صورتی که تاریخ ارسال خوانا و در محدوده زمانی مجاز تحویل اسناد باشد در داخل پاکت الف قرار گیرد.ضمنا اسناد و مدارک و پیشنهادات تحویلی مسترد نخواهد شد.

11.ﮔﺸﺎﻳﺶ پاکات ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ:

حداکثر 10روزکاری پس از پایان تاریخ مهلت تحویل اسناد ، در اولین روز جلسه کمیسیون معاملات شرکت فراورده های سیمان شرق ، ابتدا پاكت الف بازگشایی شده و درصورت تاييد ، نسبت به بازگشایی پاكت ب اقدام خواهد شد و جهت ارزیابی فنی تحویل دستگاه نظارت مربوطه خواهد شد.پس از ارزيابي فني (حداکثر 10روزکاری بعد از تحویل اسناد ارزیابی) در جلسه کمیسیون معاملات شرکت فراورده‌های سیمان شرق و در حضور نماینده حراست کارفرما نسبت به بازگشايي پاكت ج (براي شركت‌هايي كه به لحاظ ارزيابي فني تاييد شده‌اند ) اقدام خواهد شد و نتیجه حاصله بعد از تصویب هیات مدیره شرکت سیمان شرق و ظرف مدت 20 روز کاری بعد از بازگشایی پاکات ج به پیشنهاد دهندگان اعلام خواهد شد. ضمنا امکان حضور پیشنهاد دهندگان در روز بازگشایی پاکات میسر نمی باشد.

12. ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ:

12-1) مبلغ پيشنهاد قيمت برای موضوع مناقصه باید به عدد و به حروف، فقط در برگ پيشنهاد قيمت برای مناقصه نوشته شده و بعد از امضاء صاحبان امضاء مجاز (اصل امضاء)، مهمور به مهر شركت مناقصه گر شده باشد. و براي تعيين برنده مناقصه صرفاً مبلغ كل بصورت ناخالص و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده كه به حروف نوشته شده ملاك عمل خواهد بود.

12-2)پيشنهاد دهنده بايد نسبت به ارائه جزئیات پیشنهاد قيمت همراه با فرم پيشنهاد قيمت در داخل فرم"ج" اقدام نموده و به صورت فایل با فرمت PDF  به آدرس ایمیل ( cso.sharghsement@iran.ir ) ارسال نمايد.

12-3) در صورت مشاهده اختلاف بين مبلغ ارائه شده به حروف و به عدد ، مبلغ درج شده به حروف جهت تعيين برنده و سپس عقد قرارداد بر اساس آن مورد عمل خواهد بود.

12-4)پيشنهادهاي قیمت برای مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب، نقص و قلم خوردگي نداشته باشد. در صورت وجود خدشه يا نقص، يا ارائـه پيشنهاد مشروط، مبهم و بر خلاف شرايط مناقصه، آن پيشنهاد مردود و غير قابل قبول اعلام شده و مطابق با ماده 14 شرایط اسناد مناقصه عمل می گردد.

5-12) هر يك از مناقصه‌گران كه نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصه ابهامي داشته يا اختلافي در اسناد ملاحظه كنند يا متوجه از قلم افتادگي مشخصات يا اسناد ديگري گردد يا در مورد معاني آنها دچار ترديد شود بايد حداكثر تا سه روز قبل از پايان مهلت تحويل اسناد مراتب را كتباً به دستگاه مناقصه‌گزار اطلاع داده و تقاضاي توضيح كتبي نمايند. به درخواست‌ها و سؤالات مطرح شده از طرف مناقصه‌گر بعد از مهلت مقرر به هيچ عنوان پاسخ داده نخواهد شد و در هر حال پس از تحويل اسناد هيچ عذري پذيرفته نخواهد بود.

12-6) چنانچه پس از دريافت اسناد مناقصه از مناقصه‌گزار، مايل به مشاركت در مناقصه نبوديد، اعلام انصراف خود را كتباً تا سه روز قبل از آخرين مهلت تحويل اسناد به مناقصه گزار اعلام نمايید.

12-7)پس از تحويل اسناد مناقصه به مناقصه گزار، داوطلب شركت در مناقصه حق انصراف از مناقصه را ندارد. بديهي است اعلام انصراف بعد از مهلت تعيين شده مورد قبول نمي باشد.

12-8) هرگونه پاسخ به سئوالات مطرح شده از طرف هر مناقصه گر و توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها، كتباً از سوي دستگاه مناقصه گزار به همه مناقصه گران (كه كتباً دريافت اسناد مناقصه را به مناقصه گزار اعلام نمودند) اعلام خواهد شد و جزو اسناد و مدارك مناقصه منظور خواهد شد و در صورتيكه هيچ نوع تغييري از سوي مناقصه گزار اعلام نشود، مناقصه گران بايد بر اساس اسناد دريافتي پيشنهاد خود را تسليم نمايند.

12-9) مناقصه‌گزار اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه قبل از انتخاب برنده مناقصه و يا ابلاغ و واگذاري قرارداد، صحت و سقم اطلاعات ارائه شده از سوي مناقصه‌گر را بررسي كند و مناقصه‌گر با تسليم پيشنهاد، اين حق بررسي را از سوي مناقصه‌گزار مي‌پذيرد و برنده مناقصه بر اساس بررسي‌هاي مناقصه‌گزار بر روي آناليز قيمت پيشنهادي و مستندات ارسالي توسط مناقصه‌گر و همچنين نتيجه بررسي و صحت و سقم اطلاعات ارائه شده تعيين مي‌گردد.

10-12) مناقصه گزار حق دارد هر يك از پيشنهادها را قبول يا رد كرده و يا مناقصه را در هر مرحله ای لغو نمايد و تمام پيشنهادها را در هر زمان رد كند و از اين بابت، هیچگونه مسئوليت و تعهدي را در برابر مناقصه گران نخواهد داشت. در صورت لغو مناقصه، مناقصه گزار، مناقصه گران را از تصميم خود مطلع مي‌سازد و مناقصه گران حق هیچگونه اعتراضي در اين خصوص نداشته و ادعاي هر گونه ضرر و زيان را از خود سلب مي نمايند.

12-11- چنانچه به هر دليلي اخذ تصميم در جلسه گشايش پاكت ميسر نگردد، ادامه بررسي‌ها به جلسات بعد کمیسیون معاملات موكول شده و پيشنهاد دهندگان حق اعتراض نخواهند داشت.

12-12-پيشنهادها بايد طبق فرم پيشنهاد قیمت و ساير اسناد مناقصه، بدون هيچگونه تغييري توسط مناقصه‌گر تكميل و تسليم مناقصه گزار گردد.

12-13– مناقصه‌گزار حق تغيير، يا اصلاح يا تجديد نظر يا حذف در اسناد مناقصه را قبل از تاريخ بازگشايي پيشنهادها (پاكت الف، ب و ج) براي خود محفوظ مي‌دارد و اگر چنين موردي پيش آيد مراتب به مناقصه‌گراني كه دريافت اسناد مناقصه را كتباً به مناقصه گزار اعلام نموده اند. كتباً اعلام مي‌شود و در صورتيكه پيشنهادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد، پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آنرا بنمايد. از آنجا كه ممكن است اصلاح و تجديد نظر در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير مقادير يا قيمتها باشد، در اين صورت مناقصه گزار آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعلام كتبي به پيشنهاد دهندگان اعلام خواهد نمود.

12-14- امضاء کلیه اوراق مناقصه همراه با پیش نویس قرارداد و برگه پیشنهاد قیمت به منزله قبول کلیه شرایط توسط مناقصه گر و همچنین شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و تكاليف دستگاه مناقصه گزار مي باشد.

15-12-در صورتيكه تمام صفحات اسناد و مدارك مناقصه به امضاي مجاز مناقصه گر نرسيده باشد تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط و مشخصات اسناد و مدارك مناقصه از طرف مناقصه گر تلقي خواهد شد و هرگونه اعتراضي نسبت به عدم قبولي هر بند از شرايط عمومی یا اختصاصی مناقصه و یا پیش نویس قرارداد مورد تایید نمی باشد . ضمنا کمیسیون معاملات مناقصه گزار می تواند مناقصه گر را از ادامه فرآیند مناقصه حذف نماید .

13. اعتبار پيشنهاد:

پيشنهاد قیمتها بايد از هر حيث براي مدت 3 ماه از تاريخ پيشنهاد معتبر باشد .

۱4.صراحت پيشنهاد:

پيشنهادها بايد صريح و بدون اعلام قيد و شرط تهيه و تسليم گردد. به پيشنهادهاي ارائه شده که مبهم و مشروط و مخدوش باشند ، ترتيب اثر داده نخواهد شد و دراینصورت سپرده شرکت درمناقصه ایشان به نفع مناقصه گزار(شرکت سیمان شرق) ضبط می گردد و حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب می نمایند.

۱5. هزينه هاي پيشنهاد:

مناقصه گزار تعهدي در رابطه با جبران هزينه هايي كه پيشنهاد دهنده براي تهيه و ارائه پيشنهاد متحمل شده است ، ندارد .

۱6 . مالياتها ، عوارض و بيمه هاي اجتماعي:

هزينه هرگونه عوارض، ماليات (به استثناء ماليات بر ارزش افزوده) و حق بيمه تأمين اجتماعي و غيره از هر نوع که به اين قرارداد تعلق گيرد، به عهده مناقصه گر مي‌باشد و در مورد مقررات مربوط به كارگران طبق قانون كار و بيمه هاي اجتماعي (آخرين مصوبات و قوانين مربوط در اين مورد) ملاك عمل خواهد بود.

17. بازديد از محل موضوع اجرای مناقصه :

داوطلبين مکلفند جهت كسب اطلاعات بيشتر و لازم در خصوص مناقصه  فوق و اشراف كامل به شرايط محل و کم و کیف كار، قبل از اتمام مهلت تحويل اسناد مناقصه به مناقصه گزار، ضمن معرفي نماينده خود با ارائه معرفی نامه کتبی ،هماهنگي لازم جهت بازديد از محل موضوع مناقصه اقدام نمايند. عدم معرفي نماينده به منزله آگاهي كامل به کم و کیف و کلیه شرايط و محل كار اجراي موضوع مناقصه تلقي ميگردد و مناقصه گر در اين خصوص حق هر گونه ادعايي را از خود سلب مينمايد.

18 . انتخاب برنده مناقصه

1-18- طبق شرايط مناقصه و بر اساس بررسي مدارك و مستندات ارائه شده توسط مناقصه گر و قيمت كل پيشنهادي و بررسي آناليز قيمت پيشنهادي براي ارائه خدمات موضوع مناقصه و رعايت صـرفه و صلاح شركت سیمان شرق تعييـن مي گردد. در ضمن هيچ پيشنهاد دهنده اي بعنوان برنده محسوب نمي گردد مگر اينكه شركت سیمان شرق بر مبنای ضوابط خود، كتباً مراتب را به وي ابلاغ نمايد، از سوی دیگر تا قبل از انعقاد قرارداد و دریافت ضمانت‌نامه‌های لازم برای عقد قرارداد ، برای برنده مناقصه هیچ حقی متصور نیست و صرف اعلام برنده قبل از انعقاد قرارداد هیچ گونه حقی برای پیشنهاد دهنده و برنده مناقصه و تکلیفی برای مناقصه گزار ایجاد نمی کند . ضمنا شرکت سیمان شرق تا یکماه بعد از ابلاغ به برنده مناقصه حق فسخ مناقصه را برای خود به هر دلیلی ، بدون انجام تشریفات قانونی و اخذ احکام قضایی قائل می دارد و برنده مناقصه باعلم به این موضوع و پذیرش حق فسخ وتایید و تنفیذ آن با امضای اسناد مناقصه ، حق اعتراض خویش را سلب و ساقط می نماید .

18-2- چنانچه حداقل 2 مناقصه گر تواما حائز شرایط برنده مناقصه باشند ، تصمیم کمیسیون معاملات تعیین کننده برنده مناقصه می باشد .

18-3 برنده مناقصه موظف است ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ ابلاغ با مراجعه به مناقصه گزار و تحویل تضامین مربوطه، نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید. در صورت عدم مراجعه در زمان مقرر ، حق فسخ مناقصه با برنده و ارائه کار به نفرات دوم و سوم برای کارفرما محفوظ ست .

18-4) سپرده نفرات اول تا سوم تا تعیین برنده نهایی مناقصه و عقد قرارداد حداکثر تا سه ماه پس از بازگشایی پاکات مناقصه نزد مناقصه گزار باقی خواهد ماند. مابقی مناقصه گران از نفر چهارم به بعد و مناقصه گرانی که براساس ارزیابی کیفی رد شده باشند، سپرده شرکت در مناقصه آنها در فاصله زمانی ده روز کاری پس از بازگشایی پاکت قيمت پیشنهادی (پاكت ج) عودت خواهد شد.

5_18) در صورت انصراف هریک از نفرات اول تا سوم از عقد قرارداد، به ترتیب سپرده شرکت در مناقصه ایشان به نفع مناقصه‌گزار (شرکت سیمان شرق) ضبط می‌گردد و حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب نمودند. همچنین سپرده شرکت در مناقصه آن تعداد از مناقصه گران که در حین برگزاری مناقصه از ادامه مناقصه، اعلام انصراف نمایند به نفع مناقصه گزار (شرکت سیمان شرق) ضبط می گردد. و مناقصه گر در اين خصوص حق هر گونه ادعايي را از خود سلب مينمايد.

توضیح 8: سپرده تضمین شرکت در مناقصه، پس از ارائه تضمین انجام تعهدات و انعقاد قرارداد به برنده مناقصه مسترد خواهد شد .

توضیح 9: نفردوم درصورتی بعنوان برنده مناقصه بعد از نفر اول اعلام خواهد شد که تفاوت مبلغ اعلام شده توسط نفر اول با مبلغ اعلام شده توسط نفر دوم، کمتر از مبلغ ضمانت‌نامه و یا وجه الضمان شرکت در مناقصه باشد . نفر سوم نیز درصورتی بعنوان برنده مناقصه بعد از نفر اول و نفر دوم اعلام خواهد شد که مجموع تفاوت مبلغ اعلام شده نفر اول و دوم با مبلغ اعلام شده توسط نفر سوم کمتر از مجموع مبالغ ضمانت‌نامه و یا وجه‌الضمان شرکت در مناقصه نفر اول و دوم باشد.

19. موارد تجدید مناقصه عبارتنداز:

19-1) امتناع برندگان اول تا سوم مناقصه از انعقاد قرارداد .

19-2) پايان مدت اعتبار پيشنهادات/عدم وصول پيشنهاد .

19-3) با نظر كميسيون معاملات، درصورت بروز دلایلی که امکان تصمیم گیری درخصوص مناقصه میسر نباشد .

19-4) در صورتیکه هیچ گونه پیشنهادی دریافت نشده و یا در مرحله اول انتشار آگهی ، کمتر از سه پیشنهاد دریافت شده باشد .

20 .موارد لغو مناقصه عبارتند از :

20-1) نياز به خدمات موضوع اين مناقصه مرتفع شده باشد که تشخیص این امر با کمیسیون معاملات شرکت سیمان شرق می‌باشد و در این مورد سپرده تضمین شرکت در مناقصه به مناقصه گران عودت می گردد .

20-2) تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر درماهیت مناقصه گردد و در این مورد سپرده تضمین شرکت در مناقصه به مناقصه گران عودت می گردد.

20-3) پيشامدهاي غير متعارف نظير جنگ ، زلزله ، سيل و مانند آنها و در این مورد سپرده تضمین شرکت در مناقصه به مناقصه گران عودت می گردد.

20-4) بالا بودن قيمت‌ها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفی گردد و در این مورد سپرده تضمین شرکت در مناقصه به مناقصه گران عودت می گردد.

20-5) تشخيص كميسيون معاملات شرکت مبنی بر تبانی بین مناقصه‌گران و سایر موارد که در این مورد سپرده تضمین شرکت در مناقصه، ضبط می گردد.

20-6) سایر شرایط ضروری به تشخیص کمیسیون معاملات شرکت و در این مورد سپرده تضمین شرکت در مناقصه به مناقصه گران عودت می گردد..

20-7) عدم انجام تعهدات از سوی برندگان مناقصه که در این مورد سپرده تضمین شرکت در مناقصه برندگان، ضبط می‌گردد.

توضیح10) مناقصه گزار باید به نحوی مقتضی ، تجدید و یا لغو مناقصه را به آگاهی همه مناقصه گران برساند.

توضیح11) بنا به هردلیلی که مناقصه گزار به تشخیص کمیسیون معاملات، مناقصه برگزار شده را ولو بعد از تعیین برنده مناقصه و قبل از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه، قابل فسخ، انفساخ یا ابطال بداند، مراتب را به مناقصه گران اطلاع داده و نامبردگان، حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نمایند.

پیشنهاد قیمت

  - به موجب مناقصه عمومی به شمـاره سه به تاریخ    /    /       اینجانب / شرکت................................................ پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و قبول مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات اسناد مناقصه و با مطالعه و امضــاء و قبول اجرای تمام شرايط اسنـاد مناقصه (شرایط خصوصی و عمومی مناقصه و پیش نویس قرارداد و فرمهای ارزیابی) جهت انجام عمليات های ذیل:

اجرای عملیات احداث ساختمان دوطبقه واحد حراست به زیربنای تقریبی 420 مترمربع با اسکلت بتنی شامل کلیه عملیات عمرانی، تاسیسات مکانیکی، برقی، سیستم اطفای حریق، نازک‌کاری تا مرحله تحویل نهایی، داخل کارخانه سیمان شرق  طبق نقشه‌های پیوست می‌باشد.

مناقصه شامل اجرای عملیات خاک‌برداری‌و‌تسطیح دستی زیر فونداسیون،اجرای‌مگر، اجرای‌کامل‌سازه فونداسیون و‌چاله‌آسانسور، ستون، تیر‌و‌سقف‌به روش اسکلت بتنی، اجرای سرویس پله‌فلزی، اجرای تونل آسانسور با شاسی‌ بدون نصب کابین آسانسور، وال‌پست گذاری و دیوار چینی، گچ‌کاری، سرامیک و کاشیکاری، سنگ‌کاری داخلی و سنگ پله، عایق‌کاری، نصب چینی‌های بهداشتی، سیم‌کشی برق و نصب متعلقات به همراه سیستم سرمایش، اجرای سیستم ارتینگ، لوله کشی آب و فاضلاب و سیستم گرمایش، اجرای کامل سیستم اطفای حریق، اجرای کامل سیستم گازرسانی، اجرای کامل کناف سقفی، اجرای کامل سیستم آشپزخانه با کابینت و هود ، نصبیات درب و پنجره، اجرای سپتیک جمع‌آوری فاضلاب، اجرای محوطه‌سازی پیرامونی، اجرای نمای سنگ به همراه سازه فلزی زیر کار، اجرای سنگ بدنه فضاهای داخلی به ارتفاع 1 متر، طبق نقشه‌های پیوست می‌باشد.

برای مدت 6 ماه شمسی پیشنهاد قیمت خود را برای  عملیات موضوع مناقصه مطابق جدول شماره یک و با احتساب  جدول تامین مصالح به مبلغ کل                                                                                            ریال اعلام میدارد که بصورت نا خالص و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده میباشد .

جدول شماره یک مناقصه - قیمت عملیات های حجمی درخواستی

|  | شرح عملیات اجرای سفتکاری و نازک کاری ساختمان حراست طبق نقشه های پیوست | واحد | توضیحات | قیمت عملیات برای هرمترمربع زیر بنا | قیمت کل – ریال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | اجرای کامل فونداسیون ، ستون ها ، تیرهای اصلی و فرعی ، دال سقف ، اجرای سازه فلزی و بتن ریزی راه پله، اجرای سپتیک جمع اوری فاضلاب، وال پست زنی و دیوار چینی، گچ زیرین، گچ رویه، سنگکاری کف و بدنه و نما ، سرامیک کف و بدنه به هر ابعاد سرامیک ، کاشی بدنه به هر ابعادی ، نصب درب و پنجره با پیش فریم ، اجرای سنگ پله و نرده ، اجرای کامل سرویس بهداشتی و حمام ، اجرای آشپزخانه کامل با کابینت ،اجرای سقف کاذب با نور مخفی ،شیب بندی کف و بام، موزاییک کاری ، عایق کاری کف و بام و دیوار های مرتبط با زمین طبیعی ، اجرای بازشوهای تاسیساتی در سازه، مغزه گیری بتن جهت عبور تاسیسات از بتن، اجرای آستر سیمان سفید و خاکستری، جای گذاری صفحات مدفون در بتن ، کاشت بولت و رول بولت و تحویل ساختمان به کارفرما | مترمربع زیر بنا | تمامی جزئیات اجرایی سازه بتنی مطابق نقشه (باتامین مصالح طبق لیست برندها و مشخصات) پیوست (420 متر مربع در دوطبقه) |  |  |
| 2 | اجرای کامل تاسیسات الکتریکال زیر کار و رو کار به همراه نصبیات | مترمربع زیر بنا | تمامی جزئیات اجرایی تاسیسات الکتریکی با سیستم ارت مطابق نقشه یه همراه نصب و تست (با تامین مصالح طبق لیست و برندهای پیوست) تا پای کنتور |  |  |
| 3 | اجرای کامل تاسیسات مکانیکال زیر کار و روی کاربه همراه نصبیات | متر مربع زیربنا | تمامی جزئیات اجرایی تاسیسات آب ، فاظلاب ، گاز و اسپلینکلر، تاسیسات گرمایشی (پکیج و رادیاتور) تاسیسات سرمایشی ( کولر گازی)، مطابق نقشه یه همراه نصب و تست (باتامین مصالح طبق لیست و برندهای پیوست )تا پای کنتور |  |  |
|  |  |  | جمع کل : |  |  |

# جدول مشخصات فنی  مصالح مصرفی

| # ردیف | # نوع مصالح | # مشخصات فنی و نام برند های مورد تایید | # توضیحات |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # آرماتور | # از کارخانه نیشابور | # از نوع AIII |
| # 2 | # بتن | # از کارخانه فرآورده های سیمان شرق | # از رده مقاومتی c16 الی c40 |
| 3 | # فولاد | # از کارخانه ذوب آهن اصفهان | # آهن الات ، ورق و پلیت ، نبشی و قوطی، والپست آماده ، وال پست ساخته شده با نبشی، پیش فریم درب و پنجره ، نرده پله |
|  | # ورقها | # از برند کاویان |  |
|  | # والپست ها | # از برند نوین والپست |  |
| # 4 | # بولت و رول بولت و چسب کاشت | # از برند فیشر |  |
| # 5 | # فریم دربهای اصلی ورودی آلمینیومی و دربهای داخلی کم فرانسوی | # با کم فرانسوی به ضخامت 2 mm |  |
| # 6 | # درب و پنجره با یراق آلات | # برند وین تک به ضخامت پروفیل 1 الی 1.25 میلیمتر به همراه یراق آلات ترک | # دوجداره به هر ابعادی (بازشوی کنار یا بالا) با شیشه 6 میلیمتر یک طرف نقره‌ای |
| # 7 | # عایق کاری | # ایزوگام شرق | # سرویس ها و بام و پی و دیوارهای مرتبط با دیوار زمین طبیعی |
| # 8 | # بلوک سیمانی سبک و سنگین | # از کارخانه فرآورده های سیمان شرق | # سایز 10 ، 15 ویا 20 سانتیمتری |
| # 9 | # سیمان پاکتی خاکستری و سفید و آهک | # کارخانه سیمان سفید و خاکستری شرق و کارخانه آهک پارسیان |  |
| # 10 | # ماسه بنایی | # کارخانه فرآورده های سیمان شرق |  |
| # 11 | # گچ زیر کار | # رضا |  |
| # 12 | # گچ رویه | # صالح سمنان |  |
| # 13 | # کناف سقفی | # کناف ایران (تیپ A) | # با یراق آلات زیر کارکناف ایران( تیپA) در سرویس‌های بهداشتی و حمام از نوع ضد رطوبت |
| # 14 | # رنگ روغنی،پلاستیک و اکرلیک | # الوان درجه 1 | # با نظر ناظر تهیه می‌گردد |
| # 15 | # موزاییک و بتن واش | # دارای استاندارد | # ضد سایش به ابعاد 40*40 |
| # 16 | # سنگ کف و بدنه تا ابعاد 50*100 | # گرانیت مروارید و مرمریت نیریز و یا گلبو | # با نظر ناظر تهیه میگردد که در بدنه فضاهای داخلی به ارتفاع 1متر اجرا می‌گردد |
| # 17 | # سنگ پله | # به ضخامت 4 cm | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 18 | # سرامیک کف سازه 80*80 و سرویس بهداشتی ها 60*60 | # دارای استاندارد از یزد و اصفهان | # با نظر ناظر تهیه میگردد و سرویس های بهداشتی به صورت کامل سرامیک می شوند |
| # 19 | # کاشی بدنه سرویس بهداشتی ها 120*60 | # داراری استاندارد از یزد یا اصفهان | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 20 | # لوله برق زیرکار با متعلقات ( نسوز) | # از سمنان یا یزد |  |
| # 21 | # سیم و کابل | # ( مشهد ) بدون پسوند یا پیش وند |  |
| # 22 | # فیوز ( دارای استاندارد) | # توس فیوز یا AEG و یا دنا |  |
| # 23 | # کلید ، پریز، هواکش ها | # دلند یا فضل | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 24 | # روشنایی های کم مصرف و پارکینگی | # افراتاب یا سیتارا_پارس شعاع | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 25 | # جعبه فیوز | # ترک یا ایران سارو |  |
| # 26 | # سیستم ارتینگ | # به روش شبکه پیرامونی در چاه کاهنده با مس اجرا میگردد | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 27 | # کولر گازی | # Evoli_ gree_ haisens (به ظرفیت 12 الی 24 هزار) |  |
| # 28 | # لوله های فاضلاب به هر قطری با متعلقات و سیفون ها | # ستاره گلپایگان یا ماهور |  |
| # 29 | # لوله های آب به هر سایزی و اتصالات آن | # لوله پنج لایه نیوپایپ |  |
| # 30 | # لوله های گاز به هر سایزی و اتصالات آن | # طبق استاندارد | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 31 | # پکیج و رادیاتور | # ایران رادیاتور | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 32 | # کلکتور | # نیوکلکتور نیوپایپ با پک کامل شیر |  |
| # 33 | # شیر آلات | # قهرمان یا شیذر | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 34 | # چینی های بهداشتی (توالت ایرانی و فرنگی،سنگ و باکس روشویی) | # کرد یا مروارید | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 35 | # کابینت | # MDF برند پاک چوب | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 36 | # درب های چوبی | # روکش MDF برند های دارای استاندارد | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 37 | # مخزن و لوله های اطفای حریق با متعلقات(اسپلینکلر) | # مورد تایید آتش نشانی | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 38 | # کف پوش های محوطه سازی و جدول | # از کارخانه فرآورده های سیمان شرق |  |
| # 39 | # سینک روشویی آشپزخانه دوقلو | # البرز | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 40 | # گاز رومیزی 5 شعله | # البرز | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 41 | # آِینه کاری سرویس های بهداشتی وحمام |  | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 42 | # نما چهار وجه ساختمان | # سنگ تراورتن عباس‌آباد | # به روش اسکوپ و ملات تر طبق نظر نظارت |
| # 43 | # هود آشپرخانه | # بی مکس | # با نظر ناظر تهیه میگردد |

# تذکر1) مبالغ پيشنهادي درج شده بصورت ناخالص، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به جمع شرايط و كسورات که در قیمت پیشنهادی لحاظ شده مي باشد وتا آخر مدت زمان قرارداد هيچگونه تعديل ، اضافه بها، سختی و صعوبت کار به مبالغ پیشنهادی تعلق نمي گيرد.

تذکر2) مبنای تعیین کارکرد بر اساس احجام قابل سنجش (مترمربع زیربنا )  و یا مستند به صورتجلسه  احجام کارکرد می باشد اما درصورت صلاحدید کارفرما ، طبق نظر دستگاه نظارت  احجام صورتجلسه ساختار شکست خواهد شد و پیشرفت فیزیکی ملاک میزان کارکرد می باشد.

تعهد نامه ها

الف- بدينوسيله تأييد مينمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاد دهنده درپائين اين صفحه مبني بر اطلاع كامل اين پيشنهاددهنده از متن قوانين، مصوبات، آئين نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها و به طوركلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج ذيل ميباشد.

ب- همچنين بدينوسيله تأييد مينمايد كه اسناد و مدارك موضوع بند ج ذيل نيز جزو اسناد و مدارك اين مناقصه و قرارداد است و متن و مفاد و ترتيبات مقرر شده در آنها در ارتباط با اين مناقصه و قرارداد، مورد قبول اين پيشنهاد دهنده بوده و تمامي مسئوليتهاي لازم و نيز اجراي كامل آنها نيز توسط اين پيشنهاددهنده تعهد ميشود.

ج – حداقل قوانين و مقررات و بخشنامه هايی كه مناقصه گر متعهد به رعايت آن ميباشد.

- تعهدنامه اجرا و پذيرش مسئوليتهاي ناشي از مقررات عمومي كشور و اسناد و مدارك عمومي اين مناقصه و قرارداد مربوطه و شرايط، اسناد و مدارك، مقررات و ضوابط عمومي و جاري حاكم بر قراردادها را پذيرفته و خود را ملزم به رعايت آنها مي داند.

- قانون كار، قانون تأمين اجتماعي و قانون مالياتهاي مستقيم و ساير مقررات مربوط به عوارض و كسورات قانوني در قرارداد.

- ارائه تأييد صلاحيت ايمني پيمانكاري و گواهی مهارت از سوي وزارت كار رفاه و امور اجتماعي که بايد از لحاظ زمانی معتبر بوده و موضوع مناقصه با موضوع اساسنامه و کد یا رتبه مربوطه همخوانی و مطابقت داشته باشد.

- بخشنامه ضميمه نامه شماره ۲۴۳۶۷ مورخ ۳۰/۹/۸۲ سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در خصوص ايمني و بهداشت محيط كار پيمانكاران.

- ارائه رتبه بندی پیمانکاری مرتبط با موضوع مناقصه .

- داشتن ظرفیت کاري مجاز طبق گزارش هاي خود اظهاري وکنترل آن توسط مناقصه گزار از طریق استعلام و اطلاعات منتشره.

- ارائه آخرین صورتهاي مالی حسابرسی شده مناقصه گر.

- ارائه گواهی ثبت نام برای اخذ مجوز سمتا (سامانه راهبری، مدیریت و توانمندسازی شبکه همکاران).

- تهیه جدول زمانبندی اجرای خدمات و تامین مصالح مورد نیاز موضوع مناقصه و تحویل به مدیر پیمان

- تهیه تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح با هماهنگی مدیر پیمان و نظارت عالیه

- مذاکره و تبادل نظر جهت برآورد اولیه هزینه های اجرایی طرح با مدیر پیمان و نظارت عالیه

- حضور مستمر و همکاری فنی در جلسات فی مابین پیمانکاری و کارفرمایی جهت رسیدگی به دعاوی احتمالی

- همکاری مستمر با بقیه پیمانکاران فعال در پروژه برای عدم تداخل کاری طبق برنامه اجرایی اعلامی مدیر پیمان

- تحویل کارهای انجام شده به بقیه پیمانکاران مرتبط با طرح جهت فعالیت های موازی کاری برنامه زمانبندی طبق نظر مدیر پیمان

- تبعیت از  هماهنگی های الزام آور طبق نظر مدیر پیمان و نظارت عالیه جهت  همزمانی فعالیت های پیمانکاران فعال در پروژه

- اجرای دقیق عملیات اجرایی طبق نقشه های پروژه و ارائه گزارش در خصوص تغییرات احتمالی

- جابه جایی و یا جمع آوری تجهیز کارگاه پیمانکار و خارج نمودن مصالح ، دستگاه ها و تجهیزات اضافی و پاکسازی مسیر طرح

- رفع نقص ها و معایب در دوره اجرا و تضمین کیفیت طبق نظر مدیر پیمان

- الزام به طی روند آزاد سازی تضامین طبق نظر مدیر پیمان و نظارت عالیه

( پیش نویس قـرارداد)

اين قرارداد در شهر مشهد در مورخه ........................بین شرکت سیمان شرق (سهامی عام )به شماره ثبت:45928 با شناسه ملي 10100233725 و كد اقتصادي 5337-4515-4111 و به نمايندگي آقايان..............................  طبق آخرین آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره .............. مورخه .............به نشاني:مشهد،خ دانشگاه،دانشگاه15خ اسرار)،اسرار2/1پلاك47- تلفن 38424212-051 –کد پستی 9138845164که از این پس به اختصار در متن قرارداد كارفرما نامیده می شود و شركت .............................................................. به شماره ثبت: .......................باكد اقتصادي .............................  شناسه ملی .........................و به نمايندگي.............. ..................(رئيس هيات مديره) و ............................... (مدير عامل) طبق آخرین آگهی روزنامه رسمی به شماره ................. مورخه .....................به نشاني:....................................................................................................................  کد پستی ............................تلفن :.......................و فكس: .................... همراه:........................ و یا شخص حقیقی  ............................ ........ به شماره ملی  ......................... با شماره تماس .....................................که از این پس به اختصار در متن قرارداد پيمانكار نامیده می شود از طرف ديگر، طبق مفاد و شرايط ذيل كه براي طرفين لازم الاجرا است منعقد مي گردد .

ماده 1) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از:

اجرای عملیات احداث ساختمان دوطبقه واحد حراست به زیربنای تقریبی 420 مترمربع با اسکلت بتنی شامل کلیه عملیات عمرانی، تاسیسات مکانیکی، برقی، سیستم اطفای حریق، نازک‌کاری تا مرحله تحویل نهایی، داخل کارخانه سیمان شرق  طبق نقشه‌های پیوست می‌باشد.

مناقصه شامل اجرای عملیات خاک‌برداری‌و‌تسطیح دستی زیر فونداسیون،اجرای‌مگر، اجرای‌کامل‌سازه فونداسیون و‌چاله‌آسانسور، ستون، تیر‌و‌سقف‌به روش اسکلت بتنی، اجرای سرویس پله‌فلزی، اجرای تونل آسانسور با شاسی‌ بدون نصب کابین آسانسور، وال‌پست گذاری و دیوار چینی، گچ‌کاری، سرامیک و کاشیکاری، سنگ‌کاری داخلی و سنگ پله، عایق‌کاری، نصب چینی‌های بهداشتی، سیم‌کشی برق و نصب متعلقات به همراه سیستم سرمایش، اجرای سیستم ارتینگ، لوله کشی آب و فاضلاب و سیستم گرمایش، اجرای کامل سیستم اطفای حریق، اجرای کامل سیستم گازرسانی، اجرای کامل کناف سقفی، اجرای کامل سیستم آشپزخانه با کابینت، نصبیات درب و پنجره، اجرای سپتیک جمع‌آوری فاضلاب، اجرای محوطه‌سازی پیرامونی، اجرای نمای سنگ به همراه سازه فلزی زیر کار، اجرای سنگ بدنه فضاهای داخلی به ارتفاع 1 متر، طبق نقشه‌های پیوست می‌باشد.

تبصره1)پيمانكار موظف است ماشين آلات و تجهیزات موضوع قرارداد را درصورت بوجود آمدن هرگونه ايرادفني ، به موقع تعميروراه اندازي نمايد درغيراين صورت چنانچه تعمير ويا جايگزيني هريك ازماشين آلات و تجهیزات بيش از5 روزبطول بيانجامد ، كارفرما مختاراست  ماشين آلات و تجهیزات موردنیاز را به حساب پيمانكار اجاره وجايگزين نمايد و معادل صورتحساب پرداختي بانضمام 25% هزينه بالاسري را جهت جايگزينی ماشين آلات از صورت وضعيت پيمانكار كسر نمايد .

تبصره2)ماشين آلات و تجهيزات مربوط به موضوع قرارداد در مالكيت پيمانكار بوده و باید کلیه مدارك و مستندات مالكيت و یا اجاره ماشین آلات را در زمان انعقاد قرارداد به کارفرما ارائه نمايد .

ماده 2) مدت قرارداد

  - ) مدت زمان قرارداد ازتاريخ    15/10/1404             لغایت 15/04/1405                به مدت شش ماه شمسي مي باشد .

2-2) مقدار و مدت قرارداد برحسب ضرورت کارفرما تا 25% قابل افزایش یا کاهش می باشد ، بهای واحد قرارداد شامل هیچگونه تغییراتی نخواهد بود .

  - پس از خاتمه کامل مدت قرارداد ، صرفا با توافق طرفین وگزارش رسیدگی به تاخیرات و تعهدات توسط دستگاه نظارت قرارداد ، با مبادله الحاقیه کتبی برای مدت مشخصی قابل تمدید خواهد بود .

ماده3) مبلغ قرارداد

1-3)بهاي عمليات و اجرای كامل موضوع قرارداد مطابق جدول شماره یک و همچنین با احتساب تامین مصالح‌طبق جدول مشخصات فنی اقلام مصرفی  با نرخ ثابت و بصورت ناخالص و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده بوده و هیچ گونه تعديل قیمت تا پایان مدت قرارداد به نرخ های جداول مذکور تعلق نخواهد گرفت .

جدول شماره یک قرارداد- قیمت عملیات های حجمی درخواستی

|  | شرح عملیات اجرای سفتکاری و نازک کاری ساختمان حراست طبق نقشه های پیوست | واحد | توضیحات | قیمت عملیات برای هرمترمربع زیر بنا | قیمت کل – ریال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | اجرای کامل فونداسیون ، ستون ها ، تیرهای اصلی و فرعی ، دال سقف ، اجرای سازه فلزی و بتن ریزی راه پله، اجرای سپتیک جمع اوری فاضلاب، وال پست زنی و دیوار چینی، گچ زیرین، گچ رویه، سنگکاری کف و بدنه و نما ، سرامیک کف و بدنه به هر ابعاد سرامیک ، کاشی بدنه به هر ابعادی ، نصب درب و پنجره با پیش فریم ، اجرای سنگ پله و نرده ، اجرای کامل سرویس بهداشتی و حمام ، اجرای آشپزخانه کامل با کابینت ،اجرای سقف کاذب با نور مخفی ،شیب بندی کف و بام، موزاییک کاری ، عایق کاری کف و بام و دیوار های مرتبط با زمین طبیعی ، اجرای بازشوهای تاسیساتی در سازه، مغزه گیری بتن جهت عبور تاسیسات از بتن، اجرای آستر سیمان سفید و خاکستری، جای گذاری صفحات مدفون در بتن ، کاشت بولت و رول بولت و تحویل ساختمان به کارفرما | مترمربع زیر بنا | تمامی جزئیات اجرایی سازه بتنی مطابق نقشه (باتامین مصالح طبق لیست برندها و مشخصات) پیوست (420 متر مربع در دوطبقه) |  |  |
| 2 | اجرای کامل تاسیسات الکتریکال زیر کار و رو کار به همراه نصبیات | مترمربع زیر بنا | تمامی جزئیات اجرایی تاسیسات الکتریکی با سیستم ارت مطابق نقشه یه همراه نصب و تست (با تامین مصالح طبق لیست و برندهای پیوست) تا پای کنتور |  |  |
| 3 | اجرای کامل تاسیسات مکانیکال زیر کار و روی کاربه همراه نصبیات | متر مربع زیربنا | تمامی جزئیات اجرایی تاسیسات آب ، فاظلاب ، گاز و اسپلینکلر، تاسیسات گرمایشی (پکیج و رادیاتور) تاسیسات سرمایشی ( کولر گازی)، مطابق نقشه یه همراه نصب و تست (باتامین مصالح طبق لیست و برندهای پیوست )تا پای کنتور |  |  |
|  |  |  | جمع کل : |  |  |

2-3). مبنای تعیین کارکرد بر اساس احجام قابل سنجش (مترمربع زیربنا )  و یا مستند به صورتجلسه  احجام کارکرد می باشد اما درصورت صلاحدید کارفرما وطبق نظر دستگاه نظارت  احجام صورتجلسه ساختار شکست خواهد شد و پیشرفت فیزیکی ملاک میزان کارکرد می باشد.

جدول شماره چهار _ مصالح مصرفی

| # ردیف | # نوع مصالح | # مشخصات فنی و نام برند های مورد تایید | # توضیحات |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # آرماتور | # از کارخانه نیشابور | # از نوع AIII |
| # 2 | # بتن | # از کارخانه فرآورده های سیمان شرق | # از رده مقاومتی c16 الی c40 |
| 3 | # فولاد | # از کارخانه ذوب آهن اصفهان | # آهن الات ، ورق و پلیت ، نبشی و قوطی، والپست آماده ، وال پست ساخته شده با نبشی، پیش فریم درب و پنجره ، نرده پله |
|  | # ورقها | # از برند کاویان |  |
|  | # والپست ها | # از برند نوین والپست |  |
| # 4 | # بولت و رول بولت و چسب کاشت | # از برند فیشر |  |
| # 5 | # فریم دربهای اصلی ورودی آلمینیومی و دربهای داخلی کم فرانسوی | # با کم فرانسوی به ضخامت 2 mm |  |
| # 6 | # درب و پنجره با یراق آلات | # برند وین تک به ضخامت پروفیل 1 الی 1.25 میلیمتر به همراه یراق آلات ترک | # دوجداره به هر ابعادی (بازشوی کنار یا بالا) با شیشه 6 میلیمتر یک طرف نقره‌ای |
| # 7 | # عایق کاری | # ایزوگام شرق | # سرویس ها و بام و پی و دیوارهای مرتبط با دیوار زمین طبیعی |
| # 8 | # بلوک سیمانی سبک و سنگین | # از کارخانه فرآورده های سیمان شرق | # سایز 10 ، 15 ویا 20 سانتیمتری |
| # 9 | # سیمان پاکتی خاکستری و سفید و آهک | # کارخانه سیمان سفید و خاکستری شرق و کارخانه آهک پارسیان |  |
| # 10 | # ماسه بنایی | # کارخانه فرآورده های سیمان شرق |  |
| # 11 | # گچ زیر کار | # رضا |  |
| # 12 | # گچ رویه | # صالح سمنان |  |
| # 13 | # کناف سقفی | # کناف ایران (تیپ A) | # با یراق آلات زیر کارکناف ایران( تیپA) در سرویس‌های بهداشتی و حمام از نوع ضد رطوبت |
| # 14 | # رنگ روغنی،پلاستیک و اکرلیک | # الوان درجه 1 | # با نظر ناظر تهیه می‌گردد |
| # 15 | # موزاییک و بتن واش | # دارای استاندارد | # ضد سایش به ابعاد 40*40 |
| # 16 | # سنگ کف و بدنه تا ابعاد 50*100 | # گرانیت مروارید و مرمریت نیریز یا گلبو | # با نظر ناظر تهیه میگردد که در بدنه فضاهای داخلی به ارتفاع 1متر اجرا می‌گردد |
| # 17 | # سنگ پله | # به ضخامت 4 cm | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 18 | # سرامیک کف سازه 80*80 و سرویس بهداشتی ها 60*60 | # دارای استاندارد از یزد و اصفهان | # با نظر ناظر تهیه میگردد و سرویس های بهداشتی به صورت کامل سرامیک می شوند |
| # 19 | # کاشی بدنه سرویس بهداشتی ها 120*60 | # داراری استاندارد از یزد یا اصفهان | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 20 | # لوله برق زیرکار با متعلقات ( نسوز) | # از سمنان یا یزد |  |
| # 21 | # سیم و کابل | # ( مشهد ) بدون پسوند یا پیش وند |  |
| # 22 | # فیوز ( دارای استاندارد) | # توس فیوز یا AEG و یا دنا |  |
| # 23 | # کلید ، پریز، هواکش ها | # دلند یا فضل | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 24 | # روشنایی های کم مصرف و پارکینگی | # افراتاب یا سیتارا_پارس شعاع | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 25 | # جعبه فیوز | # ترک یا ایران سارو |  |
| # 26 | # سیستم ارتینگ | # به روش شبکه پیرامونی در چاه کاهنده با مس اجرا میگردد | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 27 | # کولر گازی | # Evoli_ gree_ haisens |  |
| # 28 | # لوله های فاضلاب به هر قطری با متعلقات و سیفون ها | # ستاره گلپایگان یا ماهور |  |
| # 29 | # لوله های آب به هر سایزی و اتصالات آن | # لوله پنج لایه نیوپایپ |  |
| # 30 | # لوله های گاز به هر سایزی و اتصالات آن | # طبق استاندارد | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 31 | # پکیج و رادیاتور | # ایران رادیاتور | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 32 | # کلکتور | # نیوکلکتور نیوپایپ با پک کامل شیر |  |
| # 33 | # شیر آلات | # قهرمان یا شیذر | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 34 | # چینی های بهداشتی (توالت ایرانی و فرنگی،سنگ و باکس روشویی) | # کرد یا مروارید | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 35 | # کابینت | # MDF برند پاک چوب | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 36 | # درب های چوبی | # روکش MDF برند های دارای استاندارد | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 37 | # مخزن و لوله های اطفای حریق با متعلقات(اسپلینکلر) | # مورد تایید آتش نشانی | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 38 | # کف پوش های محوطه سازی و جدول | # از کارخانه فرآورده های سیمان شرق |  |
| # 39 | # سینک روشویی آشپزخانه دوقلو | # البرز | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 40 | # گاز رومیزی 5 شعله | # البرز | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 41 | # آِینه کاری سرویس های بهداشتی وحمام |  | # با نظر ناظر تهیه میگردد |
| # 42 | # نما چهار وجه ساختمان | # سنگ تراورتن عباس‌آباد | # به روش اسکوپ و ملات تر طبق نظر نظارت |
| # 43 | # هود آشپزخانه | # بی مکس | # با نظر ناظر تهیه میگردد |

ماده4)نحوه پرداخت قرارداد

1-4) صورت وضعیت ماهيانه براساس صورت جلسات کارکرد طبق ساختار شکست پروژه و یا بر اساس واحد (مترمربع) تمام شده سازه و سایر مستندات توسط پیمانکار تنظيم و پرداخت مبالغ صورت وضعیت پس از تایید دستگاه نظارت قرارداد، حداکثر30 روز بعد از زمان ارائه صورت وضعیت توسط پیمانکار و پس از كسر كسورات قرارداد به پيمانكار پرداخت خواهد شد .بديهي است تاييد نهايي كارفرما در فرم صورت وضعيت 8/120fm51 ملاك عمل خواهد گرفت .

ماده5) دستگاه نظارت قرارداد

مدیریت عامل محترم شرکت فرآورده های سیمان شرق ، مدیریت پیمان پروژه سیویل، سرپرست کارگاه مقیم پروژه و مدیربخش ساختمانی ، معاونت فنی و تولید کارخانجات سیمان شرق مسئوليت مستقيم نظارت بر قرارداد از نظر كمي و كيفي را پس از اخذ تأييديه واحد HSE‌ کارفرما عهـدهدار بوده و صورت وضعيتهاي پيمانكار را با لحاظ كردن موارد دريافت نموده از امور اداري (غذاي تحويلي و ساير خدمات) بررسي، تأييد و سپس جهت تایید نهايي به معاونت مربوطه و پس از آن برای تصویب به مدیر عامل کارفرما ارائه مينمايد.

تبصره 3) پرداخت هرگونه مبلغی بابت صورت وضعیت ها به پیمانکار منوط به تایید کلیه اعضای دستگاه نظارت قرارداد با تایید معاونت مربوطه و تصویب مدیرعامل کارفرما و ارائه اسناد مثبته و صورتجلسه مربوطه با تایید حراست مبنی بر ورود کامل مصالح مورد نیاز هربخش از کار مندرج در لیست جدول شماره 4 قرارداد می‌باشد.

ماده 6)كسورات قرارداد

1-6) كارفرما از هر صورت وضعيت پیمانکار علی الحساب معادل 5% را بعنوان سپرده حق بيمه قرارداد موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی را کسر نموده و تا زمان ارائه مفاصا حساب بیمه از سازمان تامین اجتماعی توسط پیمانکار ، نزد خود بعنوان سپرده نگهداری خواهد نمود . مسئوليت پيگيري و اخذ و ارائه مفاصا حساب بيمه از سازمان تامین اجتماعی بعهده پيمانكار مي باشد. سپرده بیمه قرارداد بعد از ارائه مفاصا حساب بیمه و تایید دستگاه نظارت به پیمانکار پرداخت خواهد شد .

2-6) از هر صورت وضعيت پيمانكار علی الحساب معادل 10% بعنوان سپرده حسن انجام كار كسر مي گردد كه مبلغ سپرده حسن انجام كار در پايان كار پس از تحويل كامل و نيز ارائه مفاصا حساب بيمه توسط پيمانكار با تاييد دستگاه نظارت قرارداد و تصويب مدير عامل کارفرما ، چنانچه موجبي براي ضبط آن نباشد به پيمانكار عودت داده مي شود. پرداخت مبلغ حسن انجام كار به پيمانكار به منزله تسويه حساب و عدم هرگونه طلب پيمانكار از كارفرما و ختم و اتمام قرارداد مي باشد.

تبصره3) پرداخت كليه كسورات قانوني از قبیل مالیات ، حقوق و سود ، حقوق دولتی ، بيمه های اجتماعی و نیز هزینه های مرتبط با اخذ مدارک دولتی الزامی و ... مرتبط با اين قرارداد به عهده پیمانکار مي‌باشد بجز ماليات بر ارزش افزوده كه بر عهده کارفرما است و پرداخت آن منوط به ارائه گواهي معتبر و رسمي ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار و ارائه فاکتور الکترونیکی ثبت و تایید شده در سامانه مودیان مالیاتی مطابق با قوانين مالياتي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

ماده7) تعهدات پيمانكار

1-7) در صورتيكه در راستاي اجراي مفاد موضوع قرارداد و اقدامات پيمانكار يا كاركنان وي به اموال شركت سيمان شرق يا شخص ثالث هرگونه خسارت مالي يا جاني وارد گردد، كليه مسئوليت‌هاي كيفري و حقوقي و جبران خسارت وارده برعهده پيمانكار خواهد بود و كارفرما هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت .

2-7) نظر به برقراری ایزو ها و IMS در مجتمع، پیمانکار متعهد به اجرای استانداردهای کیفی زیست محیطی و ایمنی برابر دستورالعمل های مربوطه بوده و آئين نامه مركز ايمني و بهداشت مجتمع و شرايط عمومي قرارداد در 11 ماده  (پيوست قرارداد) توسط پيمانكار لازم الاجرا می باشد پيمانكار قبل از شروع بكار موظف به تكميل فرم 160fm17-02 تحت نظر واحد HSEکارفرما بوده و فرم تاييديه به شماره160fm35  را از واحد HSEکارفرما دريافت نمايد .پرسنل پیمانکار موظف به رعایت ایمنی فردی مطابق مقررات و آیین نامه های کار  و تامین اجتماعی تحت نظر واحد HSE کارفرما میباشند و در این خصوص تهیه لوازم ایمنی به عهده و هزینه پیمانکار است.

3-7) فعالیت اجرایی مي بايست بر اساس برنامه اعلامي از سوي كارفرما و تشخيص دستگاه نظارت قرارداد صورت گيرد و در صورت عدم رعايت اين امر هيچگونه بهايي به پيمانكار، پرداخت نخواهد شد.

تبصره4)در صورت نياز و اعلام دستگاه نظارت قرارداد  ، پيمانكار موظف به ادامه فعالیت اجرایی در شيفت شب مي باشد.

4-7) پيمانكار موظف است امكانات مورد نياز جهت برقراري ارتباط بين دستگاه نظارت قرارداد و سرپرست كارگاه از طريق خط تلفن داخلي و با استفاده از تلفن هاي بيسيم مناسب فراهم نمايد.

5-7) پيمانكار موظف است گزارش كارهاي انجام شده را روزانه و در پايان همان روز و گزارش كارهاي انجام شده طي هرماه‌را‌در‌پايان‌همان‌ماه بطور‌منظم به كارفرما تحويل دهد.سرپرست‌کارگاه پیمانکار و یا شخصی‌که‌کتبا معرفی‌خواهد شد‌مسئول‌انجام‌و‌ارائه‌گزارشات خواهد بود‌(‌در‌هر فرمت و شکلی که کارفرما و دستگاه نظارت قرارداد از پیمانکار بخواهد )

6-7)در صورتيكه پيمانكار به هر دليلي قصـد خروج ماشينآلات خود را از محل كارگاه داشته باشد ميبايستي مراتب را كتباً طي فرمهاي مربوطه به دستگاه نظارت قرارداد گزارش و پس از اخذ امضاي مسئولين ذيربط اقدام نمايد و نسبت به جایگزینی دستگاه مذکور طی حداکثر 5 روز اقدام نماید در غير اينصورت كارفرما مجاز به جلوگيري از خروج ماشين آلات مذكور مي باشد.

7-7)كليه ماشينآلات در حال تردد پيمانكار داراي آرم مخصـوص پيمانكار بوده و بايد از هر نظر در داخل مجتمع قابل شناسائي باشند . مركز ايمني و بهداشت مجتمع نظارت بر اين موضوع را جهت رعايت ضوابط ايمني و سلامت افراد ذينفع بعهده خواهد داشت.

8-7)حفاظت و حراست از ماشينآلات و اموال پيمانكار بر عهده خود پيمانكار ميباشد و كارفرما هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد .

9-7) پاكسازي مسير تردد، ازنخاله ساختمانی در طول مدت قرارداد بعهده پيمانكار است .

10-7) تأمين وسيله اياب و ذهاب و تأمين غذاي پرسنل پيمانكار بعهده و مسئولیت پيمانكار مي باشد.

11-7) استفاده از افراد و پرسنل واجد شرايط و صلاحيت كه به تأييد دستگاه نظارت قرارداد رسيده باشد .

12-7) صلاحيت نيروهاي پيمانكار قبل از شروع به كار بايد به تأييد اداره حراست مجتمع و اموراداری و مرکز HSE کارفرما و دستگاه نظارت قرارداد برسد و بنا براعلام كارفرما ،پيمانكار موظف است پرسنل خود را براي رعايت قوانين كارفرما و درج ساعات ورود و خروج در سيستم اداري مشخص شده توسط كارفرما مجاب نمايد . بدیهی است مطابق بند ط ماده 17 شرایط عمومی پیمان ، بعد از شروع کار در صورت وقوع هرگونه خطا ، جرم و یا عدم اجرای موضوع قرارداد یا خلل در امور موضوع قرارداد و یا عدم اجرای قوانین کارفرما توسط پرسنل پیمانکار و یا اختلال نظم در محیط کارفرما دستگاه نظارت قرارداد،مراتب را براي بار اول به پرسنل پیمانکار تذكر مي دهد و در صورت تكرار، صلاحیت نیروی مذکور باطل شده و پيمانكار موظف است حداکثر ظرف مدت 5(پنج) روز کاری نسبت به اخراج و حذف نیروی مذکور اقدام نموده و سریعا نسبت به جایگزینی و به کارگیری نیروهای صلاحیت دار و مورد تایید حراست کارفرما ، واحد HSE و امور اداری و دستگاه نظارت قرارداد اقدام نماید ، ضمنا فرد اخراج شده حق هیچگونه اعتراض در این خصوص و مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی علیه شرکت سیمان شرق را ندارد . پيمانكار مكلف به اجراي اين دستور است و حق ندارد بركنار شدگان را بار ديگر در شرکت سیمان شرق به كار گمارد. اجراي اين دستور از مسئوليت هاي پيمانكارنمي كاهد و ايجاد حقي براي او نميكند.

13_7) دركليه موارد پيش بيني شده در اين قرارداد از جهت تشخيص قصور، تعلل، ورود خسارت، عدم انجام تعهد و غيره، ملاك ،اظهارنظر دستگاه نظارت قرارداد خواهد بود و پيمانكارحق هرگونه ادعا يا اعتراض در اين مورد را از خود ساقط نموده و مي نمايد.

14-7)پيمانكار در زمان انعقاد قرارداد موظف است كليه ماشین های  بكار گرفته خود را بيمه شخص ثالث و مسئولیت مدنی نمايد و کپی بیمه نامه ها را تحویل دستگاه نظارت قرارداد نماید . همچنين جبران خسارت هر گونه حادثه اي با اشخاص ثالث و مسئوليت ناشي از آن برعهده و هزینه پيمانكار مي باشد.

15-7) چنانچه پيمانكاردرانجام وظايف خود ناتوان باشد و قادر به انجام موضوع قرارداد (به لحاظ كمي وكيفي) درطي یک ماه نباشد(طبق اظهار نظر دستگاه نظارت قرارداد ) كارفرما مي تواند سریعا پيمانكارديگري را بكارگيرد وپيمانكارموظف است با پيمانكارجديد همكاري نمايد ویا کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ نموده و درطول زمان واگذاری کار( مدت 1 ماه ) بصورت همزمانی کارکرد پیمانکار جدید و پیمانکار خلع ید شده ، پیمانکار خلع ید شده حق ترک کار را نداشته و نهایت همکاری را بعمل خواهد آورد .

16-7) مسئوليت كيفري و حقوقي در تمام موارد مندرج در این قرارداد بعهده پيمانكار است. و كارفرما هيچ گونه مسئوليتي ندارد .

17-7) پيمانكار در زمان انعقاد قرارداد موظف به اخذ و ارائه كليه مجوزهاي لازم جهت فعاليت از سازمانهاي ذيربط مي باشد از جمله ارائه گواهینامه ایمنی پیمانکاران صادره از وزارت کار برای پیمانکار ، همچنین اجرا و رعایت کامل آخرین آئین نامه ایمنی معادن مصوب وزارت کار در تعهد پیمانکار است.

18-7)پیمانکار موظف به تامین نیروی انسانی متخصص با هر بخش از فعالیت می باشد .

19-7) پيمانكار در طول مدت زمان کامل قرارداد موظف به اخذ بيمه نامه مسئوليت مدني با كلوزهاي كامل و پوشش كليه خطرهاي احتمالي موجود در محل خدمت در بيمه نامه براي كليه پرسنل خود كه در اجراي موضوع اين قرارداد بكارگيري مي‌نمايد (تا سقف ديه اعلام شده در هر سال و در ماه حرام توسط قوه قضاييه) مي‌باشد و موظف است قبل ازصدور نهایی بیمه نامه ، کپی پیش نویس بیمه نامه مذکور را به دستگاه نظارت کارفرما جهت بررسی ، اعلام نظر و تایید تحویل داده و پس از تایید دستگاه نظارت قرارداد نسبت به صدور بیمه نامه اقدام نماید  و بعد از امضای قرارداد و قبل از شروع بکار یک نسخه رونوشت آن‌را به دستگاه نظارت تحويل نمايد. بديهي است در اين خصوص كارفرما هيچگونه مسئووليتي نخواهد داشت و كليه عواقب ناشي از عدم اجراي اين امر به عهده خود پيمانكار بوده و پيمانكار با امضاء اين قرارداد مسئووليت مذكور را مي پذيرد و حق هر گونه اعتراض و طرح دعوي در اين خصوص بر عليه كارفرما را از خود سلب نموده و مي نمايد .توضيح اينكه اين بيمه نامه بايد هزينه هاي ازكارافتادگي يا جبران خسارت وارده به پرسنل موضوع قرارداد كه داراي سابقه كمتري از حد نصاب درنظر گرفته شده توسط سازمان تامين اجتماعي را دارند نیز تحت پوشش قرار دهد(کلوز تبصره 1 ماده 66 را در بیمه نامه مسئولیت داشته باشد) . پيمانكار موظف است پس از ابلاغ قرارداد و در اسرع وقت نسبت به آن اقدام نمايد و درغير اينصورت در صورت بروز هرگونه حادثه ، كليه مسئوليتها و جبران خسارت برعهده پيمانكار مي باشد . هزینه و مسئولیت اخذ بیمه نامه مذکور در هر سال برعهده پیمانکار می باشد .

20-7) درطول مدت قرارداد پيمانكار موظف و ملزم به انجام موضوع قرارداد در محل تعیین شده سازه که طبق صورتجلسه تحویل زمین به پیمانکار تحویل میگردد است .

21-7) زمان مجاز كار پيمانكار : از ساعت 6:30 صبح لغايت18:30 ميباشد.(با احتساب يك ساعت توقف جهت ناهار ونماز)  در صورت نيازو اعلام كارفرما باید در ساعات نماز و نهار نیز پیمانکار مشغول بکار باشند ضمنا از ساعت 18:30 تا 6:30 صبح روز بعد پیمانکارمی بایست آمادگی کامل داشته باشد تادرصورت اعلام نظارت حداکثر ظرف مدت یک ساعت همه بخش های مورد نیاز سازه مشغول بکار گردند و از این بابت به غیر از توافق انجام شده در قرارداد مبلغ اضافی دیگری به پیمانکار پرداخت نخواهد شد .

22-7)پیمانکار موظف است در نقاط حادثه خیز و در نقاط مورد نظر کارفرما جهت جلوگیری از حوادث، تابلوهای هشدار دهنده تهیه و نصب نماید.

23-7)نظافت عمومی و کامل و جمع آوری کلیه نخاله های ساختمانی و غیره ناشی از فعالیت عمرانی  در محدوده پروژه و همچنین انتقال به محل های مشخص شده توسط واحد ایمنی بهداشت  به عهده پیمانکار می باشد.

24-7) پیمانکار متعهد است کلیه زباله ها و پسماند حاصل از فعالیت خود را جمع آوری و از محل پروژه و کارخانه خارج و در محل های مجاز تعیین شده به صورت اصولی دفع نماید و حتی الامکان در جهت بازیافت پسماندها اقدام نماید و از ریختن هرگونه زباله و پسماند و ضایعات در محل پروژه و محوطه تاسیسات و رودخانه های مجاور اکیدا خودداری نماید در غیر اینصورت کلیه مسئولیت ها و عواقب و هزینه ها و خسارات وارده از این بابت به عهده پیمانکار است.

25-7)پیمانکار متعهد است ازهرگونه اقدام که منجر به تغییر و گرفتگی جاده ها ،پل ها ، آبروها و رودخانه ها در مسیر پروژه و مجاورت آن و در مسیر های دسترسی به کارخانه سیمان می باشد اکیداخودداری نمایددرغیر اینصورت کلیه عواقب و خسارات وارده و هزینه ها و کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری آن به عهده پیمانکار است.

26-7)پیمانکار متعهد است در زمینه حفاظت از فضای سبز ایجاد شده در محدوده پروژه طبق نظر کارفرما همکاری و از هرگونه عملی که منجر به آسیب به فضای سبز ایجاد شده میشود خودداری نماید در غیر اینصورت طبق نظر کارفرما ، مسئول جبران خسارات وارده می باشد.

27-7) درصورت توقف فعالیت و کمبود مصالح ، تغییر طرح و نقشه در مجتمع ، کارفرما هیچ گونه بهایی بابت توقف به پیمانکار پرداخت نخواهد کرد و پیمانکار حق هیچگونه ادعا و اعتراضی نخواهد داشت .

28-7) پيمانكار قبل از شروع بكار موظف به به تكميل فرم 160fm17-02 تحت نظر واحدHSE بوده و همچنین فرم تاييديه به شماره 160fm35 را از واحدHSE کارفرما دريافت نمايد.پرسنل پیمانکار موظف به رعایت ایمنی فردی مطابق مقررات و آیین نامه های کار وتامین اجتماعی تحت نظر واحد HSE کارفرما میباشند و در این خصوص تهیه لوازم ایمنی به عهده و هزینه پیمانکار است وپیمانکار ملزم به استفاده از موارد است.درصورتیکه استفاده از برخی دستگاهها ، وسایل وماشین آلات مستلزم ایمن سازی محیط و نصب علائم هشدار دهنده باشد پیمانکار موظف است مراتب را جهت هماهنگی با واحد HSE اعلام و اقدامات لازم را انجام دهد درغیر اینصورت درصورتیکه بعلت غفلت و کوتاهی پیمانکار ، حادثه و یا خسارتی بر کارفرما وارد شود مسئولیت و هزینه آن با پیمانکار خواهد بود .

29_7) پيمانكارمتعهدگرديدكه براساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني، براي تامين حفاظت وسلامت وبهداشت كارگران درمحيط كار، وسايل و امكانات لازم را با هزينه خودتامين ودراختيارآنان قرارداده و چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزد ودرخصوص رعايت مقررات ايمني، حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايد وبطوركل تمام دستورالعمل هاي واحدHSEكارفرمارارعايت نمايدودرغيراينصورت واحدمذكوربوسيله دستگاه نظارت قراردادحق خواهد داشت با پيمانكار برخوردوجريمه اي متناسب با تخلف انجام شده درنظر گرفته و از صورت وضعيت پيمانكاركسر نمايد.همچنين تهيه وسايل حفاظت فردي بعهده پيمانكار است و درصورت عدم تامين توسط كارفرما تامين مي گردد وكارفرما مختاراست راسا هزينه تامین آن را بعلاوه 25% بالاسري ازصورت وضعيت پيمانكاریا تضامین وی كسر نمايد .

30_7) با توجه به ماده 38 قانون تأمين اجتماعي پيمانكار متعهد مي شود كه كاركنان خود را نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه نمايد و كل حق بيمه را بانضمام ليست كاركنان طبق ماده 28 قانون مذكور بپردازد بنابراين هرگونه جرائم متعلقه به عهده خود پيمانكار خواهد بود. همچنين پيمانكار متعهد است حقوق و دستمزد و مزاياي كارگران خود را كه در انجام خدمات موضوع قرارداد بكار مي گيرد ، مطابق بخشنامه هاي شورايعالي كار پرداخت نمايد و پرداخت خسارت اخراج و پاسخگويي به هر گونه ادعاي احتمالي كارگران و بروز هرگونه حادثه و فوت و يا هرگونه عملي كه به كارگر مربوط باشد برعهده پيمانكار قرار خواهد گرفت و كارفرما هيچ گونه تعهد و مسئوليتي نداشته و نخواهد داشت .

31_7)پيمانكار موظف است ضمن اخذ معاينه فني و بيمه نامه براي كليه ماشين آلات خود از رانندگاني استفاده نمايد كه داراي گواهينامه معتبر و متناسب بانوع كارماشين آلات مورد استفاده (گواهينامه پايه يك براي رانندگان كاميون و گواهينامه ويژه براي رانندگان ماشين آلات سنگين ) باشد و مدارك انها را به مرکز HSE کارفرما همزمان با انعقاد قرارداد تحويل نمايد . درغیر اینصورت کارفرما مختار است از فعالیت رانندگان فاقد گواهی نامه ویژه ممانعت بعمل آورد

32_7)پيمانكار اقرار مي نمايد از كليه قوانين و مقررات حفاظت فني و ايمني كه از طرف سازمانهاي مسئول تدوين يافته مطلع و آگاه بوده و مكلف به انجام كليه اقدامات لازم در اين زمينه مي باشد .

33_7) پيمانكار موظف است قبل از اجراي هر نوع عمليات با هماهنگی واحد مطلع از تاسيسات و تجهيزات روسطحی و زیر سطحی موجود در مسیر پروژه اطلاع دقيق حاصل نمايد و پس از اخذ استعلام کتبی عملیات را شروع نماید تا درحين اجراي عمليات موضوع قرارداد و رفت و آمد ماشين آلات و وسايط نقليه ، هيچگونه صدمه و لطمه اي به تاسيسات و تجهيزات موجود وارد نياورد. درصورت بروز هرنوع حادثه اي و يا قطع برق ، آب و گاز و غيره و ايجاد هر نوع صدمه و يا زياني پيمانكار مكلف و متعهد به پرداخت خسارت وارده خواهد بود و اين خسارت از طرف كارفرما تعيين و ابلاغ مي گردد .چنانچه پيمانكار ظرف مدت يكماه كليه خسارات وارده را جبران ننمايد، كارفرما به هر طريقي كه صلاح بداند نسبت به اخذ هزينه هاي ناشي از خسارات از محل سپرده پیمانکار یا مطالباتش اقدام خواهد نمود و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي را ندارد .

34_7) درصورت مشاهده هرگونه قصور يا تقصير ، بي نظمي و مسامحه از طرف پيمانكار يا پرسنل وي در انجام امور ناشي از اجراي مفاد قرارداد ، كارفرما حق خواهد داشت نسبت به اخذ وجه التزام تخلف از شرط قرارداد مناسب با نفس خلاف اقدام و ضمن تعيين آن از صورت حساب پيمانكار كسر نمايد . تشخيص كارفرما در اين قبيل موارد قطعي و قابل قبول پيمانكار مي باشد . در صورت عدم اجراي تعهدات مندرج در قرارداد از سوي پيمانكار و يا قصور پيمانكار در اجراي صحيح مفاد قرارداد و يا فسخ قرارداد ، كارفرما مي تواند در هر زمان و بنا به تشخيص خود از محل ضبط و وصول اسناد تضميني و سپرده حسن انجام كار و ساير مطالبات نسبت به جبران خسارت وارده از سوي پيمانكار به نفع خود بدون رعایت هیچگونه تشریفات قانونی و قضایی اقدام نمايد ، نوع و ميزان خسارت توسط دستگاه نظارت تعيين و كاملا مورد قبول پيمانكار بوده و لازم الاتباع مي باشد .

35_7)پيمانكار تأييد مي كند كه از جميع قوانين و مقررات مربوط به كار، بيمه اجتماعي، حفاظت فني و بهداشت و ايمني كارگران و ماليات و عوارض مطلع مي باشد و خود را ملزم به رعايت آن مي داند. ضمنا پيمانكار درچارچوب مقررات و آيين نامه هاي حفاظت فني و ايمني و بهداشت كار ، مسئول خسارت هاي وارد شده به شخص ثالث در محوطه كارگاه است و در هر حال ، كارفرما در اين مورد هيچ گونه مسئوليتي برعهده ندارد . دستگاه نظارت كارفرما مي تواند درصورت مشاهده عدم رعايت دستور العمل هاي حفاظت فني و بهداشت كار ، دستور توقف بخشي از كار را كه داراي ايمني لازم نيست تا برقراري ايمني طبق دستور العمل هاي ياد شده صادر نمايد . در اين حالت پيمانكار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف كار را ندارد و شركت كارفرما مي تواند خسارت وارده را از پيمانكار مطالبه نمايد .

36_7)  درصورت ضبط و وصول تضامین به هر یک از دلایل معنونه در قرارداد ، مسئولیت پیمانکار و مدیران آن حسب ماده 403 قانون تجارت ، تضامنی بوده و کارفرما در رجوع به هر یک از آنان بصورت منفردا و یا مجتمعا مخیر خواهد بود .پیمانکار و مدیران آن با امضای این قرارداد ، مراتب مسئولیت تضامنی خود با شخص حقوقی را در جبران کلیه خسارات اعلامی از سوی کارفرما ، قبول و اعلام داشته  و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نمایند .

37_7)  در صورت خرابی ماشین آلات ودستگاه های  مورد نیاز قرارداد، پیمانکار موظف به تامین دستگاه جدید طی حداکثر 5 روز می باشد و درصورت عدم تامین بعد از مدت مذکور، کارفرما مختار به تامین دستگاه مورد نیاز موضوع قرارداد می باشد و هزینه آن با احتساب 15 درصد بالاسری از صورت وضعیت های پیمانکار کسر خواهد گردید

ماده8)تعهدات كارفرما

1-8)تأمين محل  مناسب دپوی مصالح کار که به رویت پیمانکار می رسد.

2-8)تأمين محلي جهت استقرار ماشينآلات در مسیر پروژه و محل اتاقهاي كارگري براي پرسنل پيمانكارکه توسط پیمانکار ساخته و تجهیز خواهد شد

3-8) درصورت نیاز پیمانکار به تأمين غذاي پرسنلی خود، می تواند از کانتین واقع در مجتمع سیمان شرق استفاده نماید و هزینه غذای پرسنلی از صورت وضعیت کارکرد پیمانکار کسر خواهد گردید و در مواقعي كه كانتين مجتمع تعطيل باشد، تأمين غذا براي پرسنل مربوطه بر عهده و هزینه پيمانكار خواهد بود.

4-8) ارائه برنامه کتبی هفتگی یا ماهيانه که پيمانكار موظف به اجراي آن مي باشد .ضمنا برنامه کار روزانه از طرف دستگاه نظارت قرارداد به پیمانکار ابلاغ خواهد شد و درصورت تداخل کارها پیمانکار موظف است آن را اطلاع رسانی نماید . بدیهی است نتیجه آن پس از رفع تداخل از طرف مدیر کارخانه سیمان شرق یا نماینده شرکت ،فرآورده های سیمان شرق به اطلاع پیمانکار خواهد رسید .

5-8) پرداخت صورت وضعیت‌های پیمانکار طبق ماده 4 قرارداد.

6-8) پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مطابق تبصره 3 ماده 6 قرارداد .

7_8) )  به میزان  40 درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت تامین مصالح ، پس از عقد قرارداد و ورود تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز کار و ارائه ضمانت های منضم به  قرارداد در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد که مبلغ پیش پرداخت ازصورت وضعیت های پیمانکار طبق نظر دستگاه نظارت کسر میگردد

8_8) تحویل زمین محل احداث ساختمان بدون معارض وتا قبل از زمان شروع مدت قرارداد طبق صورتجلسه فیمابین به پیمانکار در تعهد کارفرما می باشد

ماده9)تضامین قرارداد

1_9) پيمانكار موظف است پس از امضاي قرارداد جهت تضمين انجام تعهدات قرارداد ، تضمين مورد قبول كارفرما  شامل یک فقره چک بانکی ثبت و تایید شده در سامانه صیاد با مشخصات کارفرما و دارای کد رهگیری و به مبلغ  5/1 برابر مبلغ کل قرارداد و به تاریخ انتهای قرارداد با احتساب مدت زمان ابلاغ 25% قرارداد را به كارفرما تحويل نمايد كه تا پايان مدت قرارداد نزد كارفرما باقي خواهد ماند، تضمين مذكور پس از اتمام كار و در صورت عدم بروز هرگونه ايرادي با تاييد دستگاه نظارت و تصویب مدیریت عامل کارفرما به پیمانکار مسترد مي گردد.

2_9) قرارداد حاضر 7 روز کاری پس از اخذ تضامين مربوطه از پيمانكار و سپس ابلاغ و مبادله و امضاء نسخ ، نافذ و قابل اجرا است.

ماده10)وجه التزام تخلف از شروط قرارداد

درصورت عدم انجام تکالیف و تعهدات مندرج در قرارداد توسط پیمانکار ، هزینه مربوطه طبق نظردستگاه نظارت قرارداد بعلاوه 25% هزینه بالاسری از مطالبات ، تضامين یا سپرده های پیمانکار یا برداشت های متوالی یا متناوب ، کسر و در صورت لزوم مطالبه ميگردد و اگر خسارتي به کارفرما وارد شود کارفرما می تواند علاوه بر وجه التزام تخلف از شروط قرارداد مذكور ، بدون نیاز به انجام تشریفات قضایی و اخذ احکام قانونی، اقدام به فسخ يكطرفه قرارداد نمايد و كليه خسارات وارده كه به سبب

و تامين موضوع قرارداد از منابع و محلهاي ديگر به منظور جلوگيري از ركود و وقفه را به تشخيص خود از محل مطالبات يا تضامين یا سپرده های پیمانکار نزد خود وصول نمايد و بدينوسيله پیمانکار به کارفرما وكالت و اختيار انجام اين اقدامات را داده و هيچگونه ادعا و اعتراضي در اين خصوص ندارد.ملاك تشخيص خسارت و ميزان آن ، مطابق با مفاد قرارداد توسط دستگاه نظارت قرارداد با تاييد مدير عامل کارفرما ، قابل استرداد مي باشد و پیمانکار حق هرگونه ادعايي در اين مورد را از خود ساقط نموده و مي نمايد .

ماده11)واگذاري و انتقال به غيـر

پيمانكار مجازنيست كه بدون اخذ موافقت كتبي كارفرما تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را به شخص و يا اشخاص حقيقي و يا حقوقي ديگر واگذار نمايد .

ماده 12)فورس مـاژور

1-12)در موارد فورس ماژور كه ادامه قرارداد حاضر، بدليل اتفاقاتي كه خارج از كنترل معقول است براي يكي از طرفين غير ممكن گردد طرف ذيربط مراتب را ظرف مدت 15 روز كتباً بطرف مقابل اعلام خواهد نمود . در صورت بروز موارد پیش بینی نشده از قبیل عوامل قهریه طبیعی، عوامل غیرقابل اجتناب که عرفاً فورس ماژور تلقي و منجر به تعطیلی محل کار هریک از طرفین گردد پس از اثبات ، طرفين مي توانند بنحو مرضي الطرفين توافقاتي معمول دارند ضمنا نوسانات اقتصادی و تحریمها و بیماری های واگیردار مانند کووید 19 مشمول ماده فورس ماژور نمی باشد .توضيح اينكه چنانچه زمان فورس ماژور بيش از يك ماه بطول بيانجامد حق فسخ قرارداد براي كارفرما بوجود مي آيد و كارفرما مي تواند از حق فسخ خود استفاده نمايد .

  - چگونگي تسويه حساب و برآورد هزينه ها و كارهاي انجام شده طبق توافق نمايندگان طرفين قرارداد صورت مي‌گيرد.

3_12) مقدارزمان تعليق عمليات موضوع قرارداد بعلت بروزحوادث قهري و چگونگي ادامه قرارداد ويا خاتمه دادن به آن براساس توافق نمايندگان طرفين قرارداد است .

ماده 13) فسخ قرارداد

کارفرمابا توجه به موارد مصرحه ذیل می تواند ضمن اخذ خسارت ضرر و زیان خود از محل مطالبات یا تضامین و یا سپرده های پیمانکار، قرارداد را بصورت يكطرفه بدون نیاز به دستور و یا حکمی از مراجع قضایی فسخ نمايد و پیمانکار حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي‌نمايد.

13_1) تأخيـــر درشروع یا اجــراي تعهدات پيمانكــــار، بنحويكه امكان موجبات زيان کارفرما بوجود آيـد. ملاك تشخيص تاخير در اجراي تعهدات يا عدم توانائي پيمانكار براي اجراي موضوع قرارداد، اظهار نظر دستگاه نظارت قرارداد و تصویب مديرعامل کارفرما بوده و پيمانكار حق هر گونه اعتراض يا طرح دعوي را در اين مورد از خود ساقط نموده و مي نمايد . ضمناً در اين رابطه چنانچه خسارتي به كارفرما وارد شود، پيمانكار ضامن جبران خسارت و پرداخت معادل آن بعنوان وجه التزام تخلف از شرط قرارداد خواهد بود و دفاتر كارفرما مبناي ميزان محاسبه خسارت و وجه التزام تخلف از شرط قرارداد مي باشد.

13_2) هرگاه كارفرما تشخيص دهد كه پيمانكار بعلت عدم توانايي مالی و فنی ، قصور یا عدم انجام تعهدات ، بروز فساد مالی پیمانکار در ارتباط با اشخاص ثالث در رابطه با قرارداد ، ضعف آشکار در انجام تعهدات موضوع قرارداد بنا به تشخیص دستگاه نظارت قرارداد ، محکومیت قضایی پیمانکار به نحوی که باعث ایجاد اختلال در اجرای تعهدات قرارداد گردد و پیمانکار قادر به اجراي موضوع قرارداد نباشد و ادامه همكاري با وي موجب ضرر و زيان کارفرما شود .

13_3) انتقال موضوع قرارداد بصورت کلی یا جزئی به شخص ثالث بدون مجوز کتبی كارفرما .

13_4 )عدم ايفاي تعهدات مندرج در قرارداد مطابق با گزارش دستگاه نظارت قرارداد.

13_5)تأييد اعسار یا اعلام ورشكستگي و انحلال شركت پیمانکار توسط مقامات مربوطه با تقبل ضرر و زيان كارفرما از سوي پيمانكار.

13_6)عدم شروع بكار پيمانكار پس از رفع وضعيت قهري موضوع ماده 12و ابلاغ شروع كار از سوي كارفرما.

13_7)بدون سرپرست گذاشتن يا رها و تعطيل كردن كار بدون اجازه كارفرما بيش از دو روز کاری .

13_8) درصورتی که پیمانکار مرتکب یکی از اعمال بند ه ماده 2 و ماده 1 آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه و پورسانت مورخ 01/09/1383 شود .

13_9) اقرار پیمانکار به عدم ذینفع بودن و شمول ممنوعیت مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و مدیران و کارمندان دولت در معاملات دولتی وکشوری مصوب دی ماه 1337 و درصورت کشف خلاف واقع ، مشمول فسخ قرارداد و پرداخت خسارت مربوطه مطابق گزارش دستگاه نظارت قرارداد خواهد بود .

تبصره5) ملاك احراز موارد مندرج در بندهاي فوق و محاسبه ميزان خسارت وارده، گزارش دستگاه نظارت قرارداد با تایید مدیرعامل کارفرما خواهد بود و پيمانكار هرگونه ادعايي در اين مورد را از خود ساقط نموده و مي‌نمايد. ضمناً در اين رابطه چنانچه خسارتي به كارفرما وارد شود، پيمانكار ضامن جبران خسارت و پرداخت معادل آن بعنوان وجه التزام تخلف از شرط قرارداد خواهد بود و دفاتر كارفرما مبناي ميزان محاسبه خسارت و وجه التزام تخلف از شرط قرارداد مي باشد.

تبصره 6) درصورتيكه به علت بروز هر يك از موارد فوق، كارفرما قرارداد را مشمول فسخ تشخيص دهد، مراتب را به پيمانكار اعلام مي‌كند و بدون احتياج به انجام تشريفات قضايي، به ترتيب مفاد اين ماده عمل مي‌كند. درصورت فسخ قرارداد به دلیل هر یک از موارد مطروحه در قرارداد ، کلیه خسارات وارده به کارفرما از محل تضامین یا سپرده یا مطالبات پیمانکار در پرداخت های متوالی یا متناوب ( به صلاحدید کارفرما) با تعیین میزان و مقدار آن از سوی دستگاه نظارت قرارداد با تصویب مدیریت عامل کارفرما ، ضبط و وصول خواهد شد و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید .

ماده 14) اقدامات پس از فسخ قرارداد

هرگاه كارفرما به يك و يا چند علت مذكور در ماده (13) قرارداد را فسخ نمايد، مراتب را كتباً به پيمانكار اعلام خواهد نمود و پيمانكار مكلف است كه درخصوص صورت برداري و ارزيابي عمليات انجام شده، صورتحساب نهائي را ظرف مدت يكماه ارائه نمايد. كارفرما صورت وضعيت پيمانكار را ضمن تعيين ميزان خسارت وارده بررسي و پس از كسر مبلغ خسارت پرداخت خواهد نمود.

ماده15)حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف ناشی از انعقاد ، اعتبار، فسخ ، نقض، تفسیر و اجرا و همچنین اختلافات احتمالي ابتدا طرفین قرارداد سعی خواهند کرد موضوع را طريق مذاكره حل و فصل نمایند درصورت عدم رفع اختلاف ، مراجع قضایی به اختلاف رسیدگی خواهند نمود و هر يك از طرفين مي توانند موضوع را از طريق مراجع قضايي پيگيري نمايند. قانون حاکم برکلیه قراردادها تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد . به منظورجلوگيري از بروز وقفه در امور ، پیمانکار و کارفرما متعهد مي باشند تا زمان اتمام حل اختلاف و حصول نتيجه نهايي ، تعهدات خود را مطابق با مفاد قرارداد اجرا نمايند .

ماده16)مقررات قانوني

16_1) پيمانكار با علم واطلاع از هرنوع منع قانوني نسبت به امضا اين قرارداد اقدام مي نمايد وكليه مسوليتهاي ناشي از عدم رعايت قوانين موضوعه كشور از جمله استاندارد ايران و همچنين رعايت مقررات قانون كار و تامين اجتماعي در ارتباط با حوادث ناشي از كار كارگران به عهده پيمانكار است.

16_2) هر گونه مكاتبات و يا دستور كارهايي كه متعاقباً با توافق طرفين از سوي كارفرما به پيمانكار ابلاغ خواهد شد.

16_3) ارائه تصویر روزنامه رسمي مربوط به آخرين تغييرات و دارندگان صاحبان امضاهاي مجاز پيمانكار در زمان انعقاد قراردادضروری است.

ماده17)مالكيت اسناد ومدارك وپيوست‌ها

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است:

17_1)قرارداد حاضر.

17_2)اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن بین نمايندگان رسمي دو طرف قرارداد، مبادله می‌شود، اعم از صورت جلسات و قراردادهای الحاقی و هر سند و مدرک دیگری نیز که در راستای انجام موضوع قرارداد حاضر، ضروری بوده یا تنظیم گردد در حکم اسناد و مدارک منضم به این قرارداد می‌باشد.

17_3)کلیه مکاتبات و گزارش های مصوب و همچنین گزارش اقدامات انجام شده در جهت انجام موضوع این قرارداد.

تبصره7) در راستاي انجام موضوع قرارداد كليه مدارك و اسناد، وسايل و تجهيزات كارفرما كه در اختيار پيمانكار قرار گرفته است ، انحصارا"درمالكيت كارفرما مي‌باشد و پيمانكار حق واگذاري آن به غير ندارد و در صورت تخلف، كارفرما مي‌تواند قرارداد را راسا" فسخ نمايد و خسارات وارده را ازمحل مطالبات  یا تضامین پیمانکاریا سپرده هایی كه در اختيار كارفرما مي‌باشد برداشت نماید. ضمناً نوع خسارت و ميزان آن طبق نظر دستگاه نظارت قرارداد ملاك خواهد بود و پيمانكار حق هر گونه ادعا در اين رابطه را از خود ساقط نموده و مي‌نمايد.

ماده18)اصلاحيه ها

هر گونه اصلاحيه و تجديد نظر در اين قرارداد از طريق تنظيم صورتجلسه كه با امضاي طرفين قرارداد بوده قابل اجرا و معتبر خواهد بود.

ماده19) نشاني و مكاتبات طرفين قرارداد

كليه مكاتبات و هرگونه مطالبي كه به تعهدات طرفين قرارداد مربوط ميشود و لازم است به طرف ديگر ابلاغ گردد، هنگامي ابلاغ شده تلقي ميگردد كه بصورت كتبي به نماينده معرفي شده آن تسليم و رسيد دريافت گردد يا با پست سفارشي به نشاني مندرج در قرارداد ارسال گردد. نشاني دو طرف قرارداد همان است كه در مقدمه قرارداد ذكر شده است و طرفين متعهدميباشند كه هرگونه تغيير آدرس را سريعاً و كتباً به طرف مقابل اعلام نمايند . تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت شده تلقی می گردد .

ماده20)شرايـط عمـومي و آئيـن نامه ايمني، بهداشت و محيط زيست

شرايط عمومي دستورالعمل ايمني و بهداشت و محيط زيست (HSE) پيمانكاران شماره سند 160wi07 شماره بازنگري 3 تاريخ بازنگري 12/05/1396 به رويت و امضاي پيمانكار رسيده وجزء لاينفك قرارداد است و رعايت دستور العمل ايمني پيمانكاران اداره كار و امور اجتماعي، از طرف پيمانكار الزامي است.

ماده 21) نسخ قرارداد

قرارداد حاضر در 21 ماده و 7 تبصره و در 3نسخه که داراي اعتبار يكسان مي باشند در شهر مشهد در مورخه ..................... تنظیم و كليه صفحات آن توسط دارندگان امضا مجاز امضاء و مهر گردیده است و بين طرفين و قائم مقام قانوني آنها قطعي و معتبر و لازم الاجرا و لازم الاتباع مي باشد .